Práctica B — Estudio de Caso Proceso Unificado · Décimo Año · Diseño de Software

| Nombre: ______________________________ | Fecha: __________________ |
| --- | --- |

📁 CASO: Sistema de Biblioteca Digital — CTP San Ramón de Alajuela El CTP San Ramón de Alajuela tiene más de 2,400 estudiantes y su biblioteca maneja 8,500 libros en papel. Los estudiantes deben ir físicamente a buscar un libro, no saben si está disponible, y muchas veces se pierden los préstamos. La dirección aprobó desarrollar un sistema digital de biblioteca que permita consultar el catálogo en línea, hacer reservas y llevar el control de préstamos. El presupuesto aprobado es de ₡4.5 millones y el plazo es de 8 meses.

📋 Instrucciones: Leé cada fase del caso con atención y respondé las preguntas. Usá la información del caso — no inventes datos que no están.

| 01 Inicio | El equipo de dos desarrolladores se reunió con la directora, la bibliotecaria y un grupo de 6 estudiantes para entender el problema. Documentaron lo siguiente: • Problema principal: no hay forma de saber si un libro está prestado sin ir a la biblioteca. • Usuarios del sistema: estudiantes, bibliotecaria, profesores y dirección. • Casos de uso principales identificados: buscar libro, reservar libro, registrar préstamo, generar reporte mensual. • Decisión tomada: el proyecto es viable con el presupuesto de ₡4.5 millones. |
| --- | --- |

Preguntas sobre la Fase de Inicio:

1.  ¿Cuál fue el entregable principal que produjo el equipo al final de esta fase? (mencioná al menos dos)

2.  ¿Por qué es necesario reunirse con los usuarios antes de diseñar cualquier cosa? Explicá con tus propias palabras.

3.  El equipo identificó 4 casos de uso. ¿Qué es un caso de uso? Describí uno de los 4 con tus palabras.

| 02 Elaboración | Con los requisitos claros, el equipo diseñó la arquitectura del sistema: • Base de datos: MySQL con tablas para libros, usuarios y préstamos. • Módulos del sistema: Catálogo, Préstamos, Usuarios, Reportes. • Riesgos identificados: la conexión a internet del colegio es lenta (riesgo alto), y no todos los estudiantes tienen celular (riesgo medio). • Decisión: el sistema será web, responsive (que funcione bien en celular y computadora) y podrá funcionar con internet lento. • Se elaboró el Plan de Construcción: 4 iteraciones de 6 semanas cada una. |
| --- | --- |

Preguntas sobre la Fase de Elaboración:

1.  ¿Por qué el equipo definió la arquitectura antes de programar? ¿Qué hubiera pasado si empezaban a codificar sin esta fase?

2.  El equipo identificó un riesgo técnico importante. ¿Qué es un riesgo en un proyecto de software y cómo lo manejó el equipo en este caso?

3.  ¿Qué información contiene el Plan de Construcción que el equipo elaboró?

| 03 Construcción | El equipo programó en 4 iteraciones: • Iteración 1 (semanas 1-6): Módulo de catálogo — búsqueda y consulta de libros. Probado y aprobado. • Iteración 2 (semanas 7-12): Módulo de préstamos — registrar, devolver y ver historial. Se encontraron 3 errores; todos corregidos. • Iteración 3 (semanas 13-18): Módulo de usuarios y autenticación. Integrado con el catálogo y préstamos. • Iteración 4 (semanas 19-24): Módulo de reportes + corrección de errores finales + pruebas de integración completas. Al final de la construcción: 4 módulos funcionales, 0 errores críticos, 2 mejoras menores pendientes. |
| --- | --- |

Preguntas sobre la Fase de Construcción:

1.  ¿Por qué el equipo construyó el sistema por módulos en lugar de programar todo al mismo tiempo?

2.  En la Iteración 2 encontraron 3 errores. ¿En cuál DISCIPLINA estaba trabajando el equipo cuando los encontró? ¿Qué hubiera pasado si esos errores no se detectaban aquí?

3.  Al final de la Construcción quedan 2 mejoras menores pendientes. ¿El equipo debería detenerse hasta resolverlas antes de pasar a Transición? Justificá tu respuesta.

| 04 Transición | Con el sistema terminado, el equipo realizó las siguientes actividades: • Semana 25: Capacitación a la bibliotecaria (4 horas) y a 10 profesores voluntarios (2 horas). • Semana 26: Período piloto — 50 estudiantes usaron el sistema por una semana. Se detectaron 2 errores de usabilidad (botón difícil de encontrar en celular). • Semana 27: Corrección de los 2 errores + ajuste de la interfaz. • Semana 28: Lanzamiento oficial. La directora firmó la aceptación formal del sistema. Resultado: hoy 2,400 estudiantes pueden buscar y reservar libros desde su celular. |
| --- | --- |

Preguntas sobre la Fase de Transición:

1.  ¿Por qué el equipo hizo un período piloto con solo 50 estudiantes antes del lanzamiento oficial?

2.  Si el equipo no hubiera capacitado a la bibliotecaria, ¿qué problemas podrían haber ocurrido aunque el sistema estuviera perfecto técnicamente?

3.  ¿Qué significa que la directora firmó la aceptación formal? ¿Por qué este paso es importante?

Análisis Global del Caso

1.  ¿En cuál de las 4 fases crees que el equipo trabajó mejor? ¿Y en cuál tuvo más dificultades? Justificá con información del caso.

2.  Si tuvieras que repetir este proyecto para otro colegio, ¿qué harías diferente y por qué?