## Slide 1
DÉCIMO AÑO · DISEÑO DE SOFTWARE · UNIDAD 2
El Proceso
Unificado
Organización del desarrollo de software en fases iterativas e incrementales
01 Inicio
02 Elaboración
03 Construcción
04 Transición
Prof. Jefernee Ruiz · CTP San Pedro de Barva

## Slide 2
DEFINICIÓN
¿Qué es el Proceso Unificado?
"Un marco de trabajo que organiza el desarrollo de software en fases iterativas e incrementales, usando componentes reutilizables."
Lo que ya sabés
Incremental → construir por partes
Ágil → ciclos cortos
El Proceso Unificado combina ambos con más estructura.
Dirigido por
casos de uso
Parte de lo que el usuario necesita hacer.
Centrado en
la arquitectura
El esqueleto del sistema se define primero.
Iterativo e
incremental
Se construye y mejora en ciclos cortos.
Prof. Jefernee Ruiz · CTP San Pedro de Barva · Décimo Año — Diseño de Software

## Slide 3
ESTRUCTURA GENERAL
Las 4 fases del Proceso Unificado
En cada fase se hacen las mismas actividades, pero con distinta intensidad. Todas pueden repetirse en ciclos internos.
01
Inicio
¿Vale la pena?
02
Elaboración
¿Cómo lo haremos?
03
Construcción
¡A construir!
04
Transición
¡A entregar!
→
→
→
💡 Iteración = un ciclo corto de trabajo que produce algo funcional. Cada fase puede contener varias iteraciones antes de avanzar a la siguiente.
Prof. Jefernee Ruiz · CTP San Pedro de Barva · Décimo Año — Diseño de Software

## Slide 4
FASES EN DETALLE
Fase 01: Inicio · Fase 02: Elaboración
01 Inicio
Pregunta:
¿Vale la pena construir este sistema?
Actividades:
Reunión con el cliente · Identificar casos de uso · Estimar costo y tiempo
Entregables:
Documento de visión · Lista inicial de requisitos · Decisión: ¿seguimos?
02 Elaboración
Pregunta:
¿Cómo estará construido el sistema?
Actividades:
Diseñar arquitectura base · Detallar casos de uso · Gestionar riesgos técnicos
Entregables:
Prototipo de arquitectura · Plan de construcción · Riesgos identificados
Prof. Jefernee Ruiz · CTP San Pedro de Barva · Décimo Año — Diseño de Software

## Slide 5
FASES EN DETALLE
Fase 03: Construcción · Fase 04: Transición
03 Construcción
Pregunta:
¿Cómo implementamos todo el sistema?
Actividades:
Escribir el código · Integrar componentes · Pruebas en cada iteración
Entregables:
Software funcional (versión beta) · Código documentado · Resultados de pruebas
04 Transición
Pregunta:
¿El sistema está listo para el usuario?
Actividades:
Capacitar usuarios · Corregir errores finales · Desplegar en producción
Entregables:
Sistema en producción · Manual de usuario · Aceptación formal del cliente
Prof. Jefernee Ruiz · CTP San Pedro de Barva · Décimo Año — Diseño de Software

## Slide 6
FLUJOS DE TRABAJO · DISCIPLINAS
¿Qué se hace en cada fase?
Una disciplina es un conjunto de actividades relacionadas (por ejemplo, todo lo que tiene que ver con diseño, o con pruebas). Las 5 disciplinas se trabajan en todas las fases, pero con diferente intensidad. Las barras muestran el porcentaje de esfuerzo aproximado en cada fase.
Inicio
Elaboración
Construcción
Transición
Requisitos
70%
30%
10%
5%
Análisis
50%
70%
20%
5%
Diseño
20%
60%
40%
10%
Implementación
5%
20%
80%
30%
Pruebas
10%
25%
65%
90%
Prof. Jefernee Ruiz · CTP San Pedro de Barva · Décimo Año — Diseño de Software

## Slide 7
COMPARACIÓN · CONEXIÓN CON LO APRENDIDO
Proceso Unificado vs. modelos que ya conocés
Característica
Cascada
Incremental
Ágil
Proceso Unificado
Estructura
Lineal (una vez)
Módulos secuenciales
Sprints cortos
4 fases + iteraciones
Flexibilidad
Baja
Media
Alta
Media-Alta
Documentación
Muy extensa
Moderada
Mínima
Estructurada
Participación del cliente
Solo al inicio
Por módulo
Constante
En cada fase
Mejor para
Proyectos fijos
Módulos claros
Cambios frecuentes
Proyectos medianos o grandes con varios equipos
Prof. Jefernee Ruiz · CTP San Pedro de Barva · Décimo Año — Diseño de Software

## Slide 8
APLICACIÓN REAL · SISTEMA EDUS — CCSS (CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL)
El Proceso Unificado en la práctica
El Expediente Digital Único de Salud (EDUS) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es uno de los sistemas de software más grandes de Costa Rica. Sus 4 fases del Proceso Unificado:
01 Inicio
Se identificó el problema: expedientes en papel se perdían o tardaban en encontrarse. Se estimó el proyecto y se decidió la inversión.
02 Elaboración
Se diseñó la arquitectura: base de datos de pacientes, módulo de citas, medicamentos. Se evaluaron los riesgos de seguridad de datos.
03 Construcción
Se programó por módulos en iteraciones: primero citas, luego expedientes, luego medicamentos. Cada uno fue probado antes de integrarse.
04 Transición
Se capacitó al personal médico de toda la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Se corrigieron errores en uso real. Hoy más de 9 millones de costarricenses tienen expediente digital.
Prof. Jefernee Ruiz · CTP San Pedro de Barva · Décimo Año — Diseño de Software

## Slide 9
TOMA DE DECISIONES
¿Cuándo conviene usar el Proceso Unificado?
Sí conviene cuando...
El proyecto es mediano o grande
Los requisitos pueden cambiar con el tiempo
Participan varios tipos de usuarios
Se necesita documentación clara y estructurada
El equipo tiene varios desarrolladores
La seguridad y calidad son prioritarias
No conviene cuando...
El proyecto es pequeño o personal
Los requisitos son completamente fijos
El equipo es de una sola persona
El plazo de entrega es muy corto
No hay presupuesto para documentación
Prof. Jefernee Ruiz · CTP San Pedro de Barva · Décimo Año — Diseño de Software

## Slide 10
RESUMEN
Lo que aprendiste hoy
01
El Proceso Unificado
Marco que organiza el desarrollo de software en 4 fases iterativas e incrementales.
02
Las 4 fases
Inicio → Elaboración → Construcción → Transición, cada una con entregables claros.
03
Flujos de trabajo
5 disciplinas (Requisitos, Análisis, Diseño, Implementación, Pruebas) que se trabajan en paralelo con distinta intensidad en cada fase.
04
Cuándo usarlo
Proyectos medianos o grandes, con varios usuarios, cambios esperados y documentación.
Prof. Jefernee Ruiz · CTP San Pedro de Barva