Ministerio de Educación Pública

Colegio Técnico Profesional de San Pedro de Barva

Diseño de Software · Desarrollo Web · Décimo Año

ACTIVIDAD EN EQUIPO 2

Consultora de Software: del problema al plano

# Reto STEAM

Cada equipo es una consultora de software. Les llega un cliente costarricense con un proyecto y ustedes deben PLANEARLO completo recorriendo las cuatro fases del Proceso Unificado, sin escribir todavía una sola línea de código.

El reto difícil tiene tres exigencias que NO pueden faltar:

- Llenar una ficha técnica por cada una de las cuatro fases del Proceso Unificado.

- Identificar el MAYOR riesgo técnico de cada fase y proponer un plan de contingencia (esto es aplicar el principio de Pressman “Evalúe el riesgo”).

- Defender ante la clase POR QUÉ su arquitectura es la correcta para ese cliente.

# Proyectos disponibles para elegir

Cada equipo elige UNO de estos cinco proyectos. Como son diferentes entre sí, no importa que dos equipos no coincidan: pueden trabajar el que prefieran.

| # | PROYECTO (CLIENTE) | DETALLE DEL ENCARGO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Veterinaria en Heredia | App para agendar citas, llevar el expediente de cada mascota y enviar recordatorios de vacunas a los dueños. |
| 2 | Pulpería de barrio | Sistema de cobro e inventario que controle productos, ventas del día y avise cuándo reabastecer. |
| 3 | Colegio técnico | Plataforma de matrícula y registro de notas, con acceso para docentes, estudiantes y administración. |
| 4 | Soda (restaurante) | App de pedidos y entregas a domicilio, con menú, carrito de compras y seguimiento del pedido. |
| 5 | Turismo rural comunitario | Plataforma de reservas de tours y hospedaje, con calendario de disponibilidad y pagos. |

# La ficha técnica: las cuatro fases

Su consultora debe completar esta ficha para el proyecto que eligieron. Una fila por fase. Recuerden agregar a cada fase su mayor riesgo técnico con su plan de contingencia.

| FASE | PREGUNTA CLAVE | QUÉ DEBEN ENTREGAR |
| --- | --- | --- |
| 1. Inicio | ¿Vale la pena construir este sistema? | Documento de visión: para qué sirve la app, quién la usará y lista inicial de requisitos. |
| 2. Elaboración | ¿Cómo estará construido el sistema? | Prototipo de arquitectura: módulos del sistema, base de datos elegida y plan de construcción. |
| 3. Construcción | ¿Cómo implementamos todo el sistema? | Plan de implementación: qué módulo se programa primero y bosquejo de las pantallas principales. |
| 4. Transición | ¿El sistema está listo para el usuario? | Plan de entrega: cómo probarán el sistema, cómo capacitarán al cliente y manual breve de uso. |

# Cómo desempeñarse en STEAM

Su trabajo debe integrar las cinco áreas STEAM. Repártanse los roles según las fortalezas del equipo:

| Letra | Área | Qué debe hacer su consultora |
| --- | --- | --- |
| S | Science (Ciencia) | Analicen el problema real del cliente: ¿qué necesita?, ¿qué hace hoy sin la app?, ¿qué datos maneja? Justifiquen sus conclusiones. |
| T | Technology (Tecnología) | Elijan las tecnologías: ¿qué base de datos?, ¿web o móvil?, ¿qué plataforma o lenguaje? Argumenten por qué esa y no otra. |
| E | Engineering (Ingeniería) | Diseñen la arquitectura: definan los módulos del sistema y cómo se conectan. Aquí aplican modularidad y abstracción. |
| A | Arts (Arte) | Dibujen un bosquejo de la interfaz (pantallas principales) o un diagrama claro de la arquitectura. Que se entienda a simple vista. |
| M | Math (Matemática) | Estimen tiempos por fase (en semanas) y un presupuesto aproximado en colones (₡). Sumen y presenten el total. |

# Instrucciones paso a paso

- Reúnanse como consultora, elijan su proyecto-cliente y repártanse las áreas STEAM.

- Analicen el problema del cliente (Science): escriban con claridad qué necesita y qué datos maneja.

- Recorran las cuatro fases del Proceso Unificado y llenen la ficha técnica de cada una.

- En cada fase, anoten el mayor riesgo técnico y su plan de contingencia.

- Elijan tecnologías (Technology), diseñen la arquitectura por módulos (Engineering) y hagan el bosquejo o diagrama (Arts).

- Estimen tiempos y presupuesto en colones (Math).

- Preparen una defensa de 4 a 5 minutos: presenten su plan y justifiquen por qué su arquitectura es la correcta.

## Tiempos sugeridos

- Organización y elección del proyecto: 10 minutos.

- Análisis del cliente y fase de Inicio: 20 minutos.

- Fases de Elaboración y Construcción (arquitectura, módulos, riesgos): 40 minutos.

- Fase de Transición, bosquejo y presupuesto: 25 minutos.

- Defensa ante la clase (todos los equipos): 25 minutos.

## Preguntas guía para no perderse

- ¿Qué pasaría si saltáramos la fase de Elaboración y empezáramos a programar directo?

- ¿Cuál es el módulo más riesgoso de nuestro sistema y por qué?

- Si el cliente cambia de opinión a mitad del proyecto, ¿nuestra arquitectura aguanta el cambio?

- ¿Por qué elegimos esa base de datos y no otra?

# Entregable final

Cada consultora entrega su ficha técnica completa (las cuatro fases con riesgos y contingencias) y hace su defensa ante la clase. Gana credibilidad la consultora que mejor justifique sus decisiones, no la que tenga más adornos.