CTP San Pedro de Barva.

| Actividad 2 — Estudio de caso: cuando el software falla Especialidad: Desarrollo de Software · Subárea: Diseño de Software | Nivel: Décimo Año Estudio de Caso |
| --- | --- |
| Nombre: __________________________________ Fecha: _______________ Grupo: _______ |  |

En la vida real, muchos proyectos de software fracasan o tienen problemas graves. En esta actividad vas a leer tres casos reales de sistemas que fallaron, analizar qué fase del Proceso Unificado fue ignorada o mal hecha, y proponer cómo se pudo haber evitado el problema.

CASO A — La app de turnos del hospital

Un hospital público de Costa Rica desarrolló una aplicación móvil para pedir turnos médicos en línea. El equipo de desarrollo la programó en 6 meses sin consultar a los médicos ni al personal de admisión. Cuando la lanzaron, los pacientes no sabían cómo usarla, los médicos decían que el sistema no reflejaba cómo realmente trabajaban las clínicas, y había errores que borraban citas. Tres meses después, el hospital tuvo que volver al sistema de turnos en papel mientras reescribían todo el sistema.

1. ¿Cuál fase del UP crees que se saltó o se hizo muy mal? Marcá una:

( ) Inicio      ( ) Elaboración      ( ) Construcción      ( ) Transición

2. ¿Por qué elegiste esa fase? Marcá las razones que aplican:

( ) No se reunieron con los usuarios (médicos, enfermeras, pacientes) antes de programar.

( ) No se diseñó bien la arquitectura antes de empezar a codificar.

( ) No se capacitó al personal para usar el sistema antes de lanzarlo.

( ) No se hicieron pruebas suficientes con usuarios reales antes de publicarlo.

( ) No se estimó correctamente el tiempo y los recursos necesarios.

3. ¿Qué debieron haber hecho diferente? Completá en una frase:

Antes de programar, el equipo debió: ___________________________________________________

__________________________________________________________________________________

CASO B — El sistema de nómina que se cayó

Una empresa privada en San José contrató a un equipo de 3 programadores para hacer un sistema de nómina (pago de salarios). El equipo definió bien los requisitos con el cliente y diseñó una arquitectura sólida. Sin embargo, durante la programación, uno de los programadores se fue y los otros dos no documentaron el código. Cuando el sistema se lanzó y empezó a fallar un año después, nadie podía entender el código para arreglarlo. La empresa perdió meses de trabajo y tuvo que empezar de cero con otro equipo.

4. ¿En cuál fase del UP ocurrió el problema principal?

( ) Inicio      ( ) Elaboración      ( ) Construcción      ( ) Transición

5. ¿Qué disciplina del UP fue ignorada dentro de esa fase? Marcá:

( ) Requisitos      ( ) Análisis      ( ) Diseño      ( ) Implementación      ( ) Pruebas

6. ¿Cómo pudo haberse evitado este problema? Marcá todo lo que aplique:

( ) Documentar el código desde el inicio de la fase de Construcción.

( ) Hacer reuniones de revisión del código entre los programadores periódicamente.

( ) Tener un plan de contingencia si un miembro del equipo abandona el proyecto.

( ) Definir estándares de codificación antes de empezar a programar.

CASO C — La tienda en línea que no se pudo usar

Una pequeña empresa familiar de Heredia quería vender sus productos artesanales por internet. Contrataron a un desarrollador que construyó una tienda en línea muy completa: catálogo, carrito de compras, pagos con tarjeta, seguimiento de pedidos. El sistema funcionaba perfectamente en las pruebas técnicas. Sin embargo, cuando los dueños de la empresa la recibieron, no sabían cómo agregar productos, cambiar precios ni revisar los pedidos. Tampoco podían conectarla con su cuenta bancaria. El sistema quedó sin usarse.

7. ¿Cuál fase del UP faltó claramente al final del proyecto?

( ) Inicio      ( ) Elaboración      ( ) Construcción      ( ) Transición

8. El desarrollador cometió un error desde la Fase de Inicio. ¿Cuál fue? Marcá:

( ) No identificó quiénes serían los usuarios reales del sistema (los dueños, no solo los clientes).

( ) No preguntó qué banco usaba la empresa para integrar los pagos correctamente.

( ) No consideró que los dueños también necesitarían usar el sistema administrativamente.

( ) Todas las anteriores son correctas.

ANÁLISIS FINAL — Los tres casos

Completá la siguiente tabla comparando los tres casos.

|  | Caso A Hospital | Caso B Nómina | Caso C Tienda |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase que falló |  |  |  |
| Consecuencia principal |  |  |  |
| ¿Se pudo evitar? (Sí/No) |  |  |  |

CTP San Pedro de Barva.