MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Especialidad: Diseño de Software ¦ Décimo Año ¦ Diseño Web Unidad 1: Ingeniería del Software

ACTIVIDAD N.° 2 Análisis de Casos: El Proyecto que Salió Mal

| Asignatura: | Diseño de Software — Desarrollo Web |
| --- | --- |

| Nivel: | Décimo año |
| --- | --- |

| Modalidad: | Individual — trabajo escrito en cuaderno |
| --- | --- |

| Tiempo estimado: | 25 a 30 minutos |
| --- | --- |

# I.  Propósito

Esta actividad tiene como objetivo que el estudiante identifique las consecuencias reales de no aplicar ingeniería del software en proyectos de desarrollo web. A través del análisis de tres situaciones concretas, el estudiante relacionará cada problema con los conceptos y modelos de proceso estudiados en clase.

# II.  Instrucciones generales

Lea detenidamente cada uno de los tres casos presentados a continuación. Para cada caso, responda las preguntas en su cuaderno con oraciones completas. Fundamente sus respuestas con los conceptos revisados durante la lección.

# III.  Casos de análisis

CASO 1 · El Sitio del Festival

Un grupo de jóvenes deseó crear un sitio web para un festival de música. Comenzaron a escribir código directamente, sin ningún plan. Cada integrante desarrolló su parte de manera independiente y luego intentaron unir el trabajo. El día del evento, el sitio cargaba con lentitud, varios vínculos no funcionaban y el formulario de inscripción no almacenaba los datos. Como consecuencia, se perdieron aproximadamente doscientos registros de participantes interesados.

Preguntas sobre el Caso 1:

- ¿Qué etapas del proceso de software fueron omitidas? Mencione al menos dos y explique su respuesta.

- ¿Qué modelo de proceso habría sido más adecuado para este proyecto? Justifique.

- Si el equipo hubiera realizado pruebas previas al lanzamiento, ¿cómo se habría evitado el problema del formulario?

CASO 2 · La Tienda en Línea

Una pequeña empresa contrató a un desarrollador para crear su tienda en línea. El desarrollador entregó el sitio completo seis meses después. Al verlo, el cliente solicitó cambios sustanciales: diferente paleta de colores, mayor cantidad de productos visibles por página y compatibilidad con dispositivos móviles. Fue necesario rehacer gran parte del trabajo, lo que duplicó el costo inicial del proyecto.

Preguntas sobre el Caso 2:

- ¿Qué modelo de proceso habría permitido mostrar avances al cliente antes de finalizar el proyecto?

- ¿En qué etapa del proceso debieron haberse definido los requisitos de diseño visual y compatibilidad móvil?

- Explique cómo el Modelo Incremental habría contribuido a reducir los costos en este caso.

CASO 3 · El Portal del Colegio

Un centro educativo contrató a una empresa para desarrollar su portal web. La empresa aplicó metodología ágil: cada dos semanas presentaba avances al director del centro. A mitad del proyecto, el director solicitó incorporar un módulo de horarios; el equipo lo integró sin inconvenientes. El sitio fue entregado en tres meses, con compatibilidad en dispositivos móviles, y los docentes pueden actualizar noticias de manera autónoma.

Preguntas sobre el Caso 3:

- ¿Por qué resultó sencillo incorporar el módulo de horarios a mitad del proyecto?

- ¿Qué ventaja obtuvo el centro educativo al revisar avances cada dos semanas?

- ¿Por qué este proyecto tuvo éxito donde los anteriores fallaron? Explique con sus propias palabras.

Nombre: _____________________________________________   Fecha: _______________